**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | Pembangunan Sistem Pangkalan Data Syarikat SInga Maju |
| 2. | : | **Objektif Projek** | Memudahkan pengurusan maklumat di Syarikat Singa Maju. |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **Januari - Jun** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **Januari - Jun** |
| 5. | : | **Laporan Projek** | \*rujuk lampiran |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | \*rujuk lampiran |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| |  |  | | --- | --- | | Gambar | Huraian | |  | Jadual pekerja | |  | Jadual cawangan | |  | Jadual pengurus |   Pengurus  Urus  Cawangan  Pekerja  kerja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Tidak dapat menyediakan maklumat pekerja akibat pertindihan data. | Membangunkan pangkalan data bagi maklumat pekerja. |
| 2 | Berlaku keciciran maklumat pekerja. | Mengumpul kembali maklumat pekerja. |
| 3 | Pengurus tidak mempunyai maklumat yang lengkap berkaitan dengan cawangan. | Membuat entity berkaitan maklumat cawangan. |
| 4 | Pemilik syarikat sukar untuk mengurukan pembayaran gaji kerana tiada maklumatsebenar pekerja dan pengurus. | Mengumpul maklumat sebenar pekerja dan simpan di dalam pangkalan data. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Tahun |
| 1. | Perancangan Pangkalan  Data | Januari - Februari | 2018 | Januari - Februari | 2018 |
| 2. | Analisis Data & Takrifan  Kehendak Pengguna | Februari –  Mac | 2018 | Februari - Mac | 2018 |
| 3. | Reka Bentuk Pangkalan | Mac - Mei | 2018 | Mac - Mei | 2018 |
| 4. | Pelaksanaan & Pemuatan | Mei | 2018 | Mei | 2018 |
| 5. | Pengujian & Penilaian | Mei - Jun | 2018 | Mei - Jun | 2018 |
| 6. | Penggendalian &  Penyenggaraan | Jun | 2018 | Jun | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer | 20 Januari 2018 | Makmal Siber 9 |
| Rangkaian Internet (Wi-Fi) | 8 Februari 2018 | Makmal SIber 9 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Catatan pembangun |
| Disahkan oleh  **Nama:**Mohamad Danial Fahmi Bin Nor Azam  **Jawatan:**Programmer  **Unit/ sektor/ syarikat:**Syarikat Mesiniaga  **Tarikh:**26 April 2018 |

Sistem Maklumat Syarikat Singa Maju